W Z Ó R      U M O W Y

zawarta w dniu …………..2020r.

pomiędzy

Gminą Bojszowy z siedzibą w Bojszowach (43-220), przy ul. Gaikowej 35,

NIP 646-10-30-746, REGON 276258109

reprezentowaną przez Wójta Gminy – Adama Duczmala, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

firmą …………………… z siedzibą w ……………….., NIP …………………, REGON ……………..

reprezentowaną przez: ……………………., zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej Stronami

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) po przeprowadzeniu procedury zgodnej z zarządzeniem nr 120/5/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 16.04.2014r., następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane związane z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych dróg lokalnych na terenie gminy Bojszowy w roku 2020:

- wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni i nadanie im regularnych kształtów,

- oczyszczanie uszkodzonych miejsc nawierzchni, usunięcie rumoszu,

- skropienie uszkodzonych miejsc emulsją drogową,

- rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej dostarczonej z wytwórni o grubości średnio – 6 cm,

- zagęszczenie warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznej,

- oblanie bitumem krawędzi cięcia i zasypanie kruszywem drobnym,

- odwóz i utylizacja rumoszu,

zwane dalej Przedmiotem Umowy.

§ 2 Prawa i obowiązki

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia określonego w § 3 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia niezbędnego sprzętu i obsługi dla potrzeb wykonania robót,

- dostawy materiałów do wykonania robót (fabrycznie nowej mieszanki mineralno-bitumicznej),

- prowadzenia robót na zasadach i w zgodzie z obowiązującymi przepisami,

- odwozu i utylizacji rumoszu,

- wykonywania całości robót na umownym odcinku robót w ciągu jednego dnia (wycięte dziury nie zostają na noc),

- zabezpieczenia i oznakowania miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym szczególnie BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- wskazania miejsc prowadzenia robót,

- dokonania odbiorów częściowych wykonanych robót.

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót będzie na bieżąco ustalany i zlecany Wykonawcy przez Zamawiającego w formie osobnego pisemnego zlecenia (zwanego dalej Zleceniem).

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania każdorazowo zleconego przez Zamawiającego zakresu robót, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania pisemnego Zlecenia.

- Po doręczeniu Zlecenia Wykonawcy, Strony ustalą miejsce wykonania robót, ich kolejność oraz datę ich zakończenia, co zostanie potwierdzone poprzez zamieszczenie i podpisanie stosownej adnotacji na Zleceniu.

- Odbiory jakościowe i ilościowe dokonywane będą po telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót, będzie faktyczne ich wykonanie.

- Prawidłowe wykonanie robót Strony potwierdzają poprzez podpisanie protokołu odbioru jakościowego i ilościowego.

§ 3 Wynagrodzenie

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ………….. + należny w obowiązującej wysokości podatek VAT za 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni.

- Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z prawidłowo wystawionymi fakturami na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów odbioru robót (jakościowego i ilościowego) sporządzonych po wykonaniu określonego zakresu robót.

- Całkowita nominalna wartość umowy wynosi ………….. PLN brutto. Kwota ta może ulec zwiększeniu w przypadku możliwości zwiększenia środków budżetowych. Termin płatności wynosi 30 dni od daty złożenia faktury.

- Należność będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy.

- Za zwłokę w zapłacie Wykonawcy służy prawo naliczenia odsetek ustawowych.

§ 4 Siła wyższa

- W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających rozpoczęcie lub zakończenie robót w określonych wspólnie terminach (np. ciągłe opady deszczu lub śniegu, niskie temperatury), lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, możliwa jest zmiana dat rozpoczęcia i/lub zakończenia robót.

- W sytuacji opisanej wyżej – Wykonawca występuje do Zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót.

- Po otrzymaniu wniosku, Zamawiający ocenia jego zasadność i w przypadku pozytywnej weryfikacji wspólnie z Wykonawcą ustala nowe terminy.

§ 5 Odpowiedzialność odszkodowawcza

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu realizacji zlecenia  w wysokości 500,00 PLN w stosunku do terminu określonego tym zleceniu.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w przypadku zwłoki w terminowym wykonaniu robót w wysokości 1% umownej ceny 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadkach wymienionych w § 4 umowy Zamawiający nie będzie naliczał kar pieniężnych określonych w § 5 ust. 1 i 2 umowy (na określony czas przesunięcia).

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę i powstania przez to szkód przekraczających wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do rzeczywistej ich wielkości na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia lub realizacji, Zamawiający niezależnie od naliczenia kar umownych, ma prawo zlecić te roboty innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zleceniu wykonania robót innemu podmiotowi, Zamawiający powiadamia pisemnie Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót, a w szczególności odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich.

- W przypadku powstania szkód u osób trzecich (szczególnie uszkodzeń pojazdów) które powstaną z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do ich usunięcia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do kwoty którą musiał zapłacić poszkodowanemu jako odpowiedzialny za stan dróg publicznych będących jego własnością lub pozostających w jego zarządzie w przypadku gdy Wykonawca z jakiegoś powodu nie usunie szkody w mieniu osób trzecich.

§ 6 Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

- Umowa została zawarta na okres od dnia jej podpisania do 31.12.2020r.

- Niniejszą umowę Strony mogą rozwiązać w każdym czasie za porozumieniem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót bez uzasadnionych przyczyn,

- jeżeli Wykonawca zaprzestał wykonywania robót i w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich wznowienia – nie uczynił tego,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Strony dokonują inwentaryzacji robót wykonanych do chwili odstąpienia i rozwiązania.

§ 7 Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości robót będących Przedmiotem Umowy na okres 12 miesięcy.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 7 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie i uznania jej za wadę na podstawie wspólnych oględzin, jeżeli będzie to naprawa technicznie prosta lub w innym – uzgodnionym terminie, jeżeli naprawa będzie skomplikowana.

- Zamawiający dokona usunięcia wady we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku:

- niewykonania przez Wykonawcę naprawy w terminie 7 dni lub innym określonym zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 ust. 2 umowy,

- braku odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie wady.

§ 8 Postanowienia końcowe

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- W razie wystąpienia sporu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego i polubownego.

- Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie, w formie reklamacji do Zamawiającego (i odwrotnie), który zobowiązany jest pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia w terminie 7 dni od daty  zgłoszenia roszczenia.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Przedstawicielami i odpowiedzialnymi za realizację umowy ze Strony Zamawiającego będą Wojciech Boruciński i Paweł Kłyk.

- Przedstawicielem i odpowiedzialnym za realizację umowy ze Strony Wykonawcy będzie …………………..

ZAMAWIAJĄCY:							 WYKONAWCA: